Создание такой экосистемы — это сложный IT-продукт, скрещенный с агрономией. Нельзя просто «написать код», сначала нужно оцифровать знания.

Вот пошаговый план реализации (Roadmap) от идеи до релиза.

ЭТАП 1. Оцифровка агрономии (R&D)

Самый важный этап. Код можно переписать, а ошибочная агрохимия убьет сад.

- Создание математической модели (в Excel/Python):

  - Свести все данные по сорту Гала (фенология, потребление NPK, модели болезней) в единые формулы.

  - Написать логику «ЕСЛИ — ТО»: «Если фаза Цветение И влажность >90% -> Риск Бактериального ожога».

- База знаний препаратов:

  - Собрать справочник пестицидов (ДВ, торговые названия, сроки ожидания, совместимость).

  - Собрать базу удобрений (состав в %, растворимость).

- Сценарии использования (User Stories):

  - Расписать путь фермера: от регистрации до нажатия кнопки «Я выполнил задачу».

ЭТАП 2. Проектирование и Дизайн (UX/UI)

Рисуем экраны, которые мы посчитали в прошлом ответе.

- Прототипирование (Wireframes):

  - Черно-белые наброски экранов. Главная задача — сделать ввод данных (паспорт поля) нескучным и быстрым.

- Дизайн интерфейсов (UI):

  - Веб-версия: Упор на дашборды, графики и таблицы.

  - Мобильная версия: Упор на крупные кнопки (чтобы нажимать грязным пальцем в поле) и контрастность (чтобы видно было на солнце).

ЭТАП 3. Разработка ядра (Backend & Logic)

«Мозги» системы.

- Архитектура БД:

  - Создание базы данных (PostgreSQL), где хранятся профили полей, история датчиков, справочники.

- Разработка движка принятия решений (Rule Engine):

  - Программирование алгоритмов, которые вы прописали на Этапе 1. Это не нейросеть, это жесткая логика.

- Интеграции (API):

  - Подключение погодных сервисов (OpenWeatherMap / Meteoblue).

  - Написание коннекторов для датчиков (IoT протоколы MQTT/LoRaWAN) — чтобы система «видела» данные с поля.

ЭТАП 4. Разработка интерфейсов (Frontend)

«Лицо» системы.

- Веб-разработка (React/Vue.js):

  - Верстка админки и личного кабинета.

- Мобильная разработка (Flutter/React Native):

  - Создание приложения для iOS и Android. Важно: сделать работу в оффлайн-режиме (в поле часто нет интернета). Данные должны синхронизироваться, когда появится сеть.

ЭТАП 5. Обучение и внедрение ИИ (AI Layer)

Добавляем магию.

- Настройка LLM (Large Language Model):

  - Подключение API (например, GPT-4 или Open Source Llama) для генерации текстовых пояснений.

  - Промпт-инжиниринг: научить ИИ объяснять, почему он назначил именно этот препарат, основываясь на данных движка.

- Валидация гипотез:

  - Тестирование системы на исторических данных (Backtesting): «Если бы мы слушали ИИ в прошлом году, какой был бы результат?»

ЭТАП 6. «Полевые испытания» (Pilot)

Нельзя сразу продавать. Нужно проверить на живом саде.

- Выбор партнера:

  - Найти одного лояльного фермера с садом Гала и установленными датчиками.

- Параллельный запуск:

  - Агроном ведет сад как обычно, но смотрит в приложение.

  - Сравниваем решения человека и машины. Исправляем баги логики (например, ИИ слишком часто паникует из-за дождя).

ЭТАП 7. Релиз и Маркетинг

- Упаковка продукта: Лендинг, тарифы.

- Запуск продаж: Выход на рынок.

Команда проекта (Кто нужен?)

Минимальный состав (Squad) для создания MVP за 4–6 месяцев:

- Product Owner (Вы): Держатель знаний об агрономии и логике бизнеса.

- Агроном-консультант: (Если вы не глубокий спец в химии) — для верификации формул.

- Backend разработчик (Python/Node.js): Пишет логику, базы данных, API.

- Frontend разработчик (Fullstack): Делает и веб, и мобильное приложение (если на Flutter).

- UX/UI Дизайнер: (На проектную работу 1-2 месяца).

Архитектурный нюанс (Важно!)

Вам не нужно учить нейросеть «с нуля» на тысячах книг (это дорого и непредсказуемо).
Ваша архитектура должна быть гибридной:

- Жесткие правила (Hard Logic): Расчет дозы удобрений — это математика. Тут нельзя галлюцинировать. Это пишет программист.

- ИИ (AI): Используется для интерпретации данных и общения с пользователем. Он берет сухие цифры расчетов и превращает их в понятный текст: "Иван, завтра ливень, я отменил полив, но добавил фунгицид, потому что риск парши вырос".

Этап №1 — это фундамент. Если здесь будет трещина, то весь ваш красивый интерфейс и дорогие датчики будут выдавать бред. Программисты не агрономы, они не знают, что такое «парша». Ваша задача — перевести биологию на язык математики.

Давайте «разжуем» этот этап на молекулы. Вам предстоит создать 4 «Тетради» (условно, в Excel), которые потом программист превратит в код.

Тетрадь 1: «Биологические часы» (Фенология)

ИИ должен понимать, что происходит с деревом, не глядя на него.

В чем суть:
Дерево не знает, что сегодня 1 мая. Оно знает, что накопило достаточно тепла, чтобы зацвести.

Что нужно сделать (Задача для агронома-аналитика):

- Найти базовую температуру: Для яблони это обычно +5°C или +10°C.

- Создать таблицу GDD (Growing Degree Days):

  - Формула: (Т макс + Т мин) / 2 – Базовая Т.

- Привязать сумму температур к стадиям BBCH:

  - Вы берете научные данные по Гале и пишете:

    - Если накоплено 50 GDD → Это стадия «Зеленый конус» (BBCH 09).

    - Если накоплено 120 GDD → Это стадия «Розовый бутон» (BBCH 57).

    - Если накоплено 250 GDD → Это «Цветение» (BBCH 65).

Результат для программиста:
Таблица IF [GDD_Sum] >= 250 THEN [Stage] = "Цветение".

Тетрадь 2: «Матрица угроз» (Болезни и Вредители)

Здесь мы оцифровываем врагов. Это самая сложная логика.

Пример на Парше (Venturia inaequalis):
Вы не можете просто сказать программисту «сделай прогноз парши». Ему нужен алгоритм. Вы берете Таблицу Миллса (Mills Table) и переписываете её в цифры.

Что нужно сделать:
Написать логику «ЕСЛИ — ТО»:

- Правило 1: ЕСЛИ (Влажность листа = «Мокро») И (Температура воздуха = 6°C), ТО (Заражение начнется через 20 часов).

- Правило 2: ЕСЛИ (Влажность листа = «Мокро») И (Температура воздуха = 20°C), ТО (Заражение начнется через 9 часов).

- Сброс: ЕСЛИ (Лист высох) И (Сухо более 6 часов), ТО (Счетчик заражения обнуляется).

То же самое для Плодожорки:

- ЕСЛИ (Сумма температур > 200) И (Закат солнца был теплым >15°C), ТО (Бабочка отложила яйца).

- Через 80 градусо-дней из яиц вылупятся червяки. → Срочно выдать задачу на опрыскивание.

Результат для программиста:
Блок-схема, где стрелочками показано, как погода превращается в сигнал тревоги.

Тетрадь 3: «Поваренная книга» (Питание и Полив)

Здесь мы учим ИИ кормить дерево.

Что нужно сделать:

- Расчет выноса:

  - Найти данные: 1 тонна яблок Гала забирает из почвы 2.0 кг Азота (N).

  - Формула: (План урожая 50 т * 2.0 кг) = 100 кг Чистого Азота нужно на сезон.

- Распределение по сезону (Кривая поглощения):
Нельзя вывалить 100 кг сразу. Нужно разбить по неделям.

  - Апрель: 10% (Старт роста)

  - Май: 40% (Рост побегов — пик потребления)

  - Июнь: 30% (Рост плодов)

  - Август: 0% (Азот запрещен, чтобы яблоки покраснели).

- Конвертер удобрений:

  - ИИ насчитал: «На этой неделе нужно 5 кг Азота».

  - Фермер имеет: Аммиачную селитру (в ней 34% азота).

  - Формула: 5 кг / 0.34 = 14.7 кг Селитры.

Результат для программиста:
Excel-калькулятор, который при вводе «50 тонн» сам расписывает граммы удобрений по неделям.

Тетрадь 4: «Аптечный справочник» (База СЗР)

ИИ не может выдумывать названия лекарств. Он должен брать их из списка.

Что нужно сделать:
Создать базу данных (Excel таблицу) разрешенных в РФ препаратов.
Колонки таблицы:

- Торговое название: Скор, Хорус, Делан, Карате.

- Действующее вещество: Дифеноконазол, Ципродинил.

- Группа: Фунгицид (от грибов), Инсектицид (от насекомых).

- От чего помогает: Парша, Мучнистая роса, Плодожорка.

- Дозировка (л/га): Мин 0.15 — Макс 0.25.

- Температурный режим:

  - Хорус: Работает при +5...+15°C. (При жаре бесполезен).

  - Скор: Работает при >+15°C. (В холод бесполезен).

- Срок ожидания (PHI): За сколько дней до сбора нельзя применять (например, 20 дней).

Результат для программиста:
Чистая база данных (CSV/SQL), к которой ИИ будет обращаться с запросом: "Найди мне фунгицид от парши, который работает при +10 градусах". Ответ базы: "Хорус".

ИТОГ ПЕРВОГО ЭТАПА

По окончании этапа №1 у вас нет ни строчки кода, нет дизайна и нет приложения.
Зато у вас есть папка на Google Диске, в которой лежат 4 файла:

- Algorythm_Phenology_Gala.xlsx (Связь погоды и стадий роста).

- Algorythm_Disease_Scab.docx (Правила заражения паршой).

- Calculator_Nutrition.xlsx (Формулы расчета удобрений).

- Database_Pesticides_RF.csv (Список препаратов с их свойствами).

Именно эти файлы вы отдаете Backend-разработчику, и он переписывает их на язык Python. Без этих файлов разработчик не сможет сделать ничего.